# DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

# LICITACIÓN ABREVIADA Nº  12 /2017

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LAS

# OBRAS DE CONSTRUCCION  DE MANTENIMIENTO

ORDINARIO EN CAMINERIA

RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA

- OBJETO:

La Intendencia Departamental de Rivera, llama a Licitación Abreviada entre las firmas interesadas en realizar Mantenimiento Ordinario de Material Granular en tramos varios de la caminería rural departamental, en una extensión de 107.8 kilómetros, o hasta el monto de la licitación abreviada si el monto de los 107.8 kilómetros superare dicho tope.-

- UBICACIÓN:

Las obras se desarrollarán en los caminos indicados en la planilla y el plano adjunto del Departamento de Rivera:

| TRAMO | ORIGEN | FIN | KMS |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.1 | Ruta 6 | Arroyo Ceibal | 14.0 |
| 30.2 | Ruta 6 | El Palmito | 18.3 |
| 30.3 | Ruta 6 (Zanja Honda) | Ruta 44 | 31.5 |
| 30.4 | Tramo 30.3 | Esc. 98 P. Arriera | 9.1 |
| 30.5 | Esc. 98 P. Arriera | Tramo 30.3 | 8.9 |
| 41.3 | Ruta 27 km 129,2 | Coronilla de Caraguatá | 14.0 |
| 41.4 | Ruta 6 | Tramo 41.3 P. del Parque | 5.0 |
| 41.5 | Coronilla de Caraguatá | Pueblo Socorro | 7.0 |

- DOCUMENTOS QUE REGIRÁN EL LLAMADO:

El presente llamado a licitación se regirá por:

- El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado – TOCAF- Decreto 95/91 del Poder Ejecutivo del 25/11/91 y modificaciones.

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales en los Organismos Públicos Decreto 131/2014- El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) Pliego Único de Bases y de condiciones Generales para contratos de obra pública.

- Especificaciones Técnicas Particulares Adjuntas (anexo 2)

- Los siguientes elementos gráficos:

- Plano de ubicación.

- Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad.

- Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad.

- Enmiendas o Aclaraciones efectuadas por la Administración, durante el plazo de llamado a licitación.

- Leyes Nº 18.046; Nº 18.099.

- Normas Departamentales.

- ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS

El presente Pliego de Condiciones Particulares podrá adquirirse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia Departamental de Rivera, Agraciada 570, en horario de oficina, previo pago en la Tesorería de la Intendencia Municipal de la suma de  $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), en el Congreso Nacional de Intendentes, o en la Oficina de la IDR en Montevideo (Rio Negro 1093 esq. Durazno)

- FAX DE LA INTENDENCIA A EFECTOS DE CONSULTAS Y COMUNICACIONES, ETC.

Todas las comunicaciones que deban realizar las firmas oferentes podrán ser canalizadas a través del fax de la Intendencia Departamental  462/31900 internos 138-150 o de unidadlicitacionesidr@gmail.com

- PROPUESTA ECONÓMICA Y AJUSTE

La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo al rubrado que figura en el Anexo II punto 6).

El ajuste se hará trimestralmente de acuerdo al ICC, tomándose como base el vigente al momento de la apertura.-

Los pagos se realizarán en moneda nacional a valores básicos de contrato.

El ajuste de precios se realizará de oficio por la Administración.

Ajuste de las Leyes Sociales:

En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período de contrato, el saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de salarios.

- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS:

Las ofertas deberán presentarse en la Unidad  de licitaciones de la Intendencia Departamental de Rivera, Agraciada  No. 570  hasta el día  02   de  junio    de 2017 a la hora 13:00 en que se procederá a la apertura de las mismas cualquiera sea el número de ofertas presentadas, pudiendo asimismo enviarse por correo o fax. Se recuerda que la oferta debe venir acompañada del Anexo I del P.C.P. “Formulario de identificación del oferente” y demás documentos establecidos en los artículos Nº 17 y Nº 19.- No se admitirá la recepción de ofertas por medio electrónico alguno. Las ofertas tardías o no firmadas serán desestimadas, no participando del llamado.-

A efectos de ser incluidas en expediente electrónico, además de la oferta en formato papel, se deberá adjuntar la misma en formato digital (de preferencia en PDF o similar).

Para participar del llamado deberá haber realizado la compra del Pliego de Condiciones y estar inscripto en RUPE.-

- MONTO IMPONIBLE PARA LEYES SOCIALES

Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante.- Los pagos de Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizaran en base a las planillas de aportes que presente la Empresa contratista mensualmente .- Dichos pagos se harán hasta el tope indicado por la Empresa en su propuesta , superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizara la IDR mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo a la Empresa contratista.-A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta.- Para lo cual los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y la sumatoria total.-  La liquidación a los efectos del pago de BPS se realizara mensualmente según el monto declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa.- La IDR no reconocerá como montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección General de Obras.- La Empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 3 idas hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el BPS mensualmente, para presentar las planillas de sus obras.- La mismas deberán estar selladas por el BPS y serán presentadas en División Contaduría de la IDR dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas Empresas los importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.-    En caso de no haber presentado planillas en el mes , por alguna de las obras , deberá comunicarse a la citada Dirección por escrito.-

El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra.

Las empresas que coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajustes hasta alcanzar el mínimo (20%) para comparación de las ofertas.

REGISTRO DE OBRA ante B.P.S:

El registro de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará la Empresa contratista previo control y firma de los formularios 1y2 (Obra Pública) por el supervisor de Obra.- Dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con el número de obra al Supervisor de Obra.-

CIERRE DE OBRA ante B.PS:

El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará la Empresa contratista previo control del Sector División Contaduría a través del supervisor de Obra y firma de los formularios correspondientes por el mismo supervisor , dicho cierre deberá hacerse dentro del mes de  terminada la obra.- Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y cierre de la obra , serán de cargo de la empresa contratista , al igual que las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.-

- COMPARACIÓN DE OFERTAS

A los efectos de la comparación económica de las ofertas, al precio total ofertado se le adicionarán las leyes sociales equivalentes al 70,8 % sobre la mano de obra imponible a que se refiere el artículo anterior.

La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las propuestas o de rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, considerando aspectos técnicos, financieros y de plazos de ejecución.

A los efectos de la evaluación, la Administración considerará dos items con sus correspondientes  puntajes:

1) Aptitud de la Empresa: para la cual evaluará en forma conjunta los antecedentes en contratos similares, capacidad operativa demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes puntos: Buena: 50 puntos, Regular: 25 puntos, e Insuficiente: 0 punto.

Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar los méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las diferencias entre las mismas.

2) El precio: se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a los demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada.

De la suma de todos los  puntajes, surgirá la oferta mejor calificada.

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego, la oferta y el contrato cuando se suscriba.-

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel  que tenga una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de antigüedad. Dicha residencia se probará en su momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura de Policía.

El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra.

El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra.

La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por esta decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; c) rechazar las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes. d) Realizar adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su apertura.

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de ofertas y negociaciones.

La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la presente licitación a más de una empresa.

- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No se exigirá en ésta licitación.

- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, en la Tesorería Municipal depositarán garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5%(cinco por ciento) del monto total de la contratación,  debiendo agregar una copia del recibo de depósito al expediente licitatorio.

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma excepto    que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del o los adjudicatario/s, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la conformidad con el servicio prestado.

Los oferentes y en su caso el/los adjudicatario/s, podrán constituir las garantías que le correspondieran en:

Póliza de Seguro de Fianza

Fianza o Aval Bancario

Efectivo en Tesorería Municipal.-

La Intendencia podrá hacer uso de la facultad prevista en el art. 64 del TOCAF.

- FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La presentación de las propuestas se ajustará al siguiente formulario:

Ref. Licitación Abreviada  Nº  12    /17

Sr. Intendente de Rivera

“...................domiciliado a los efectos legales en calle............. Nº........... de la ciudad de............ se compromete, a realizar, de acuerdo con los Pliegos de Condiciones y demás elementos que ha tenido a la vista todos los trabajos indicados, relacionados con las obras de Mantenimiento Ordinario en  caminería rural según plano adjunto por los precios unitarios y totales que se indican mas impuestos que correspondan, lo que hace un total de costo de Empresa de $.............(............), que sumado a $...........(............) de Leyes Sociales (calculadas como el 70.8 % sobre el Monto Imponible) da un total para la obra de $...........(..........) a valores básicos.

La mano de obra sobre la que corresponderá calcular los aportes a la Seguridad Social asciende a $............. (.............).

El plazo total para la terminación de las obras será de 4  meses calendario incluyendo las prórrogas que se originen los días de lluvia.

Se adjunta:

- Formulario de Identificación.

Se compromete a someterse a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

Lugar y fecha..........................

Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información:

- Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del contratante, períodos de prestación de servicios y montos de los contratos.

- Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: los equipos con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que actuarán conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y fotocopia de sus títulos; y determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas contratadas.

- En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de utilizar en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar con los mismos, lo cual obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho plazo.

- NO ADMISIÓN DE OFERTAS ALTERNATIVAS, NI MODIFICACIONES, NI VARIANTES.

La propuesta deberá limitarse a la oferta básica, no considerándose ningún tipo de alternativa, modificaciones o variantes técnicas ni de rubros, las de establecerse por algún cotizante no serán tenidas en cuenta.

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 90 (noventa) días a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas a menos que antes de expirar dicho plazo la Intendencia ya se hubiera expedido respecto de ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Intendencia de su decisión de retirar la oferta, y a falta de pronunciamiento de esta última, en el término de 10 (diez) días perentorios.

- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El plazo total para la terminación de las obras será de 4  meses calendario incluyendo las prórrogas que se originen los días de lluvia.

- DESIGNACIÓN DE TÉCNICO

Cada oferente deberá designar un representante técnico  (Ingeniero Civil) que en caso de ser adjudicatario, tendrá a cargo la coordinación de la obra con los técnicos que a su vez designe la Intendencia.

- REQUISITOS FORMALES

Al adjudicatario se le exigirá para firmar el contrato A) certificado VECA vigente; b) que figure como activo en RUPE con los demás certificados al día.-

- TRIBUNAL DE CUENTAS

La adjudicación definitiva de la Licitación queda supeditada a la correspondiente intervención preventiva del Tribunal de Cuentas de la República.

- CERTIFICADO M.T.O.P.

Los oferentes deberán aportar el correspondiente certificado expedido por el  MTOP  vigente al día de apertura de capacidad suficiente de obras que los habilite a ofertar por el monto solicitado (V.E.C.A)- (Art. 77 del TOCAF).-

- CONSULTAS

Cuando los interesados quisieran consultar o aclarar alguna duda sobre la interpretación de las cláusulas del presente Pliego y demás recaudos deberán cursar su consulta por escrito ante la Unidad de Licitaciones o vía e-mail a unidadlicitacionesidr@gmail.com, hasta cuatro días hábiles antes del cierre de recepción de ofertas La contestación será cursada al consultante y a todos quienes hayan adquirido el Pliego hasta dos días antes del cierre de recepción de ofertas

- FIRMA DE CONTRATO

La Empresa a la que se adjudique la Licitación deberá concurrir a firmar el contrato respectivo dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción del fax que se remitirá a tales efectos, aportando comprobante del recibo del depósito de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, y la documentación solicitada a tales efectos, especialmente  certificado de Registro Nacional de Empresas del M.T.O.P vigente que la habilita a la contratación, así como certificado actualizado del Reg. Nacional de Actos Personales o Certificado Notarial por el Art 6º de la Ley Nº 17.957, si correspondiere.-

Celebrado el contrato o encontrándose en ejecución solo podrá aceptarse su cesión a otra firma a solicitud fundada del adjudicatario y siempre que la Administración lo consienta en forma escrita y en las condiciones del Art. 75 del TOCAF.-

- ACTAS

En un plazo que no excederá los 10 (diez) días contados a partir de la fecha del contrato, el Contratista deberá suscribir el Acta de inicio de obra. Los plazos de obra se contarán a partir de la fecha de suscripción de esta documentación.

- INICIACIÓN DE OBRAS Y MULTAS

La iniciación de las obras se efectuará dentro de los 10 (diez) días siguientes a la formalización del contrato, o desde la fecha  que figure en la resolución respectiva. Una vez iniciadas las obras , no podrán suspenderse , salvo motivo e fuerza mayor probado fehacientemente y debidamente asentado en el libro de obras y refrendado por ambas partes o por decisión de la Administración.-  En caso de que el Contratista no iniciare las obras dentro de dicho plazo, la Intendencia Departamental podrá aplicarle una multa equivalente al monto que resulta de dividir el precio total actualizado de la obra entre los días previstos por el adjudicatario para la ejecución, por cada día de atraso .Las multas a aplicar le serán descontadas del primer  pago que deba realizarse al Contratista, pudiendo asimismo declarar la IDR rescindido el Contrato con pérdida de la garantía por parte del Contratista .-

- MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Si el Contratista no culminare la obra en el tiempo establecido, la Intendencia Departamental podrá aplicarle una multa equivalente al monto que resulta de dividir el precio total actualizado de la obra entre los días previstos por el adjudicatario para su ejecución, por cada día de atraso, pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantía por parte del Contratista.

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un máximo del 3% del precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales.

- DIRECCIÓN DE LA OBRA

La Dirección de la obra estará ejercida por el profesional que a esos efectos designará la Intendencia.

- SUPERVISIÓN DE LA OBRA

La Intendencia, a través de la Dirección General  de Obras, ejercerá la supervisión de la obra siguiendo el desarrollo de los trabajos, efectuando las observaciones que éste le merezca y exigiendo el cumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias y convenientes para la buena ejecución de los trabajos de acuerdo al contrato.

Asimismo dicho Dirección en conjunto con la dirección de la obra, realizará las mediciones para certificación de avances a los efectos de su pago.

- SEGURIDAD

El Contratista será responsable de cualquier reclamo de terceros relacionado con la obra y por la seguridad del personal obrero, de acuerdo a las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Banco de Seguros de Estado e Intendencia Departamental de Rivera.

Realizará todo el trabajo, teniendo en cuenta dichas normas en toda el área de la obra, sus equipos, andamios, instalaciones, maquinaria y equipos de protección personal de los obreros.

MARCO LEGAL:

- Ley Nº 16.074 del 1/10/89 – Seguro obligatorio sobre accidentes de trabajos.

- Decreto 89/95 – Marco general sobre seguridad e higiene.

- Decreto179/01 – Riesgo eléctrico.

- Decreto 53/96 y 187/96 – Delegado de obra.

- Decreto T/189 7/03/96 – Libro único.

- Decreto 283/96 – Plan de Seguridad.

Convenios Internacionales de Trabajo Nº 148-155-161.

- PERSONAL

Será de aplicación la Ley 18.098- laudos salariales, autorizando desde ya a la Intendencia a exigir se le presente la documentación pertinente.-

- PLAZO Y MODO DE PAGO

La Intendencia Departamental de Rivera realizará los pagos contra certificado de obra hecha, el que deberá presentarse al Director de Obras y al Supervisor de Obra quienes disponen de cinco días hábiles para aprobarlo u observarlo. De no existir acuerdo se autorizará el pago del avance autorizado por el Supervisor de Obras sin que ello implique en ningún caso enlentecimiento o detención de las obras. La Intendencia Departamental de Rivera realizará los pagos contra certificado de obra hecha dentro de los 30 (treinta) días de aprobado por el procedimiento descrito.

La obra será financiada con recursos propios de la Intendencia Departamental de Rivera.-

El Contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. La Intendencia aprobará la planilla, y si hubieran observaciones estas serán levantadas en tiempo y forma por la Empresa Contratista. Los Aportes al BPS los realizará la Empresa Contratista, y la Intendencia reembolsará dicho montos conjuntamente con los pagos de los certificados de obra ejecutadas en el mes. La Intendencia no se hará cargos de los pagos de las multas y recargos, en caso de existencia. La empresa deberá realizar la tramitación y solicitud de aprobación previa con la suficiente antelación a los efectos.

- EXIGENCIAS PARA EL PAGO

La Empresa a la que se adjudique la Licitación en el momento de recibir los pagos deberá acreditar estar al día con el Banco de Previsión Social y con la D.G.I. aún en el caso de que hubiese efectuado cesión de créditos resultantes del contrato.

- REFUERZO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Por concepto de buena ejecución de las obras se retendrá en efectivo un 2 % de cada certificado, que se podrá sustituir por una póliza de garantía, Este monto podrá ser usado por la Intendencia de Rivera en caso de incumplimiento por la Empresa de las obras que se identifiquen como pendiente de ejecución o reparación en el acto de recepción provisoria.

- RECEPCIÓN DE LA OBRA

Culminadas las obras se realizará un acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de las obras ejecutadas la que será firmada por el Director de la Obra, el Supervisor de la Obra, y la Empresa constructora. En esa Acta se dejará constancia de todas aquellas obras pendientes de realización o que es menester reparar. La Empresa dispone para ello de un plazo de treinta días corridos.

Una vez transcurrido ese plazo, y de no existir observaciones que hacer se dará por recibida definitivamente la obra, así como también se hará la devolución del monto retenido en concepto de refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato.

De no existir obras pendientes ni vicios detectados, podrán autorizarse la devolución de la garantía de mantenimiento de contrato.

ANEXO I

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Licitación Abreviada Nº   12   /2017.-

Razón Social de la

Empresa________________________________________________________

Nombre Comercial de la

Empresa________________________________________________________

RUC__________________________________________________________

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle_____________________________________________Nº___________

Localidad_______________________________________________________

Código Postal__________________________________________________________

País___________________________________________________________

Teléfono_______________________________Fax_____________________

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s________________________________________________________

Aclaración de Firmas_____________________________________________________

# ANEXO II

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- UBICACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se desarrollarán en los caminos indicados en el plano adjunto del Departamento de Rivera:

| TRAMO | ORIGEN | FIN | KMS |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.1 | Ruta 6 | Arroyo Ceibal | 14.0 |
| 30.2 | Ruta 6 | El Palmito | 18.3 |
| 30.3 | Ruta 6(Zanja Honda) | Tramo 30.5 | 31.5 |
| 30.4 | Tramo 30.3 | Esc. 98 P. Arriera | 9.1 |
| 30.5 | Esc. 98 P. Arriera | Tramo 30.3 | 8.9 |
| 41.3 | Ruta 27 km 129,2 | Coronilla de Caraguatá | 14.0 |
| 41.4 | Ruta 6 | Tramo 41.3 P. del Parque | 5.0 |
| 41.5 | Coronilla de Caraguatá | Pueblo Socorro | 7.0 |

- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Esta actividad consiste en corregir áreas de capa de rodadura inestable, el retiro de material en el área del bache, el agregado de material de aporte, conjuntamente con su nivelado y compactación.

Se deberá escarificar en cada zona de descarga de material, realizar las limpiezas de cunetas y talud no dejando material acumulado próximo a los alambrados.

2.1- Se considera un aporte promedio de material granular compactado de 90 m3/km.

2.2- En casos que se requiera mayor aporte de material para el recargo en tramos específicos del camino, deberá ejecutarse, previa inspección y autorización del supervisor de la obra por parte de la Intendencia de Rivera.

2.3- El aporte del material será por parte de la empresa contratista.

2.4-  El material de recargo deberá tener un CBR > o = 70.-

2.5-  La compactación deberá ser superior al 95 % de PUSM. Según  ensayo Proctor.-

2.6-  Los ensayos se realizarán en el Laboratorio de la Intendencia.-

2.7-  Las tareas referidas a ampliación de alcantarillas, colocación de cabezales, construcción de alcantarillas, no serán objeto de cotización, tareas que serán realizadas por la Intendencia Departamental de Rivera. Las tareas referentes a limpieza de alcantarillas, serán objeto de cotización por la Empresa Oferente, tareas estas que serán ejecutadas por la Empresa Contratista, debiendo dejar la entrada y salida de la alcantarilla con el mismo ancho de las cabeceras o aletas.

2.8- Los trabajos de la caminería a realizar serán según listado adjunto, los que se cotizarán por rubro y en planilla de valores totales adjuntas.

3) EQUIPO MÍNIMO

La empresa  adjudicataria deberá disponer del siguiente equipo mínimo:

  - 1 Motoniveladora año no menor a 2000.-

  - 3 camiones con volcadora.-

  - 1 Cilindro vibrador de 10 toneladas mínima.-

  - 1 Equipo de arranque y carga.-

4) REPLANTEO PREVIO AL COMIENZO DE LAS OBRAS

La administración definirá las prioridades y lugares de comienzo.-

5) CARTEL DE OBRA

## Se colocarán dos carteles de obra de 3 por 4 metros, uno al comienzo y otro al final de cada tramo con texto a definir en cada caso

6) PLANILLA DE OFERTA

| Rubro | Unidad | Metraje | Precio unitario básico, sin IVA, sin Leyes Sociales - $U | Monto total, sin IVA, sin Leyes Sociales - $U | Monto imponible $U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfilado y conformación de cunetas | km | 107.8 |  |  |  |
| Mantenimiento ordinario mayor | km | 107.8 |  |  |  |
| Limpieza de alcantarillas | p/boca | 50 |  |  |  |

| Subtotal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IVA |  |  |  |  |  |
| Leyes Sociales(M.I*0.708) |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

## PERFIL TRANSVERSAL DEL CAMINO